Администрация сельского поселения Новобалтачевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район  Республики Башкортостан

[ а р а р					 	  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 апреля   2014 й.                          № 07                 14 апреля 2014  года

# Об утверждении плана мероприятий по санитарной очистке

# и благоустройству территорий населенных пунктов  сельского поселения Новобалтачевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан в 2014 году

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131- ФЗ, Уставом сельского поселения Новобалтачевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район  в целях благоустройства территорий, наведения надлежащего порядка и улучшения санитарного состояния  сельского поселения, администрация сельского поселения Новобалтачевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить План мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов сельского поселения Новобалтачевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан. (приложение 1)

2. Утвердить прилагаемую схему закрепления участков за организациями, учреждениями  расположенных на территории сельского поселения Новобалтачевский сельсовет.(приложение 2)

3. Организовать и обеспечить с 12 апреля 2014 года до 1 ноября 2014 года проведение еженедельных экологических мероприятий по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории сельского поселения   Новобалтачевский сельсовет.

4. Управляющему делами Муллагареевой А.Д. регулярно освещать ход  проведения мероприятий по благоустройству и озеленению на информационных стендах в администрации сельского поселения и официальном сайте сельского поселения.

5. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в здании администрации сельского поселения и разместить на официальном сайте.

6. Контроль  исполнения  настоящего решения возложить на постоянную комиссию по благоустройству, экологии и земельным вопросам

Глава сельского поселения

Новобалтачевский сельсовет

муниципального района

Чекмагушевский район

Республики Башкортостан                                В.Ф.Ихсанов

Приложение 1

к постановлению администрации

сельского поселения  Новобалтачевский

сельсовет муниципального района

Чекмагушевский район РБ

от 14.04.2014г. №07

План мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории населённых пунктов сельского поселения  Новобалтачевский  сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие мер по проведению месячника с привлечением населения, организаций и предприятий, расположенных на территории сельского поселения, граждан, владеющие домами для проведения работ по благоустройству поселения. | апрель-май 2014 года | администрация |
| 2. | Проведение информационно - разъяснительной работы среди населения по вопросам проведения благоустройства, озеленения и санитарной очистке населённых пунктов. | апрель-октябрь 2014 года | администрация |
| 3. | Очистка от мусора территории пруда д.Тукаево,д.Чиялекулево | июнь 2014 года | администрация |
| 4. | Благоустройство территории памятника, участникам ВОВ (очистка территории от мусора). | апрель 2014 года | администрация |
| 5. | Организовать разбивку клумб и цветников около памятника погибшим воинам в ВОВ, на территории учреждении | май-июнь 2014 года | администрация |
| 6. | Принятие мер по ликвидации несанкционированных свалок и дальнейшее недопущение их образования. | апрель – октябрь 2014 года | администрация |
| 7. | Организовать конкурсы: -«Лучшее приусадебное хозяйство», -«Самое благоустроенное учреждение», | июнь-октябрь 2014 года | администрация |
| 8. | Подведение итогов конкурса | октябрь 2014 года | администрация |
| 9. | Окашивание придомовых территорий поселения, административного центра, территорий учреждений и организаций поселения. | июнь-август 2014 года | администрация, руководители всех форм собственности поселения, население ( по согласованию) |
| 10. | Выявление административных правонарушений правил благоустройства | круглый год | администрация |
| 11. | Организация работ по расчистке дорог в зимний период. | ноябрь-март 2014 года | администрация |
|  | Рекомендовать депутатам Совета совместно со специалистами администрации сельского поселения организовать сходы жителей в своих избирательных округах и способствовать санитарной очистке территорий населенных пунктов от мусора и недопущению возникновения стихийных свалок | В течение лета | Администрация СП, руководители организаций, учреждений |
| 12. | Организовать чистку питьевых колодцев и населенных пунктов | В течение лета | Администрация СП |
| 13 | Организовать закладку молодых посадок, озеленение населенных пунктов, территорий школы, благоустройство водоемов и родников. | Весна, осень 2014г. | Администрация СП |

Приложение №  2

к решению Совета

сельского поселения   Новобалтачевский  сельсовет

муниципального района Чекмагушевский район

Республики Башкортостан

№07 от 14.04.2014 года

Схема закрепления участков за организациями, учреждениями,  расположенными на территории СП  Новобалтачевский сельсовет

| МБОУ СОШ с.Новобалтачево | - от перекрестка в сторону с.Тайняшево ( правая сторона дороги до границы с.Тайняшево - парк Победы - прилегающая территория |
| --- | --- |
| МБДОУ дет.сад. с.Новобалтачево | от перекрестка в сторону Юмашево до перекрестка д.Ленино ( с левой стороны) |
| Психоневрологический интернат | - прилегающая территория - от перекрестка в сторону с.Юмашево до границы СПК « Волга» с правой стороны |
| СПК кол.им.Ленина | - прилегающая территория ( МТФ№1,№2,МТМ,МТФ д.Тукаево) - от перекрестка в сторону с.Тайняшево ( левая сторона дороги до границы с.Тайняшево) |
| СДК с.Новобалтачево | -от перекрестка МТФ №2 до моста с правой стороны |
| Администрация СП Новобалтачевский с/с, бухгалтерия СПКкол.им.Ленина, почта, Сбербанк | -прилегающая территория от моста до перекрестка ( с двух сторон) |
| Бригада №2 СПКкол.им.Ленина | - прилегающая территория - дорога в сторону д.Ленино |
| СПКкол. «Волга» | - прилегающая территория, МТФ,МТМ с.Нижние Карьявды, с.Новые Карьявды - дорога от границы СПКкол. им.Ленина до с.Нижние Карьявды ( с двух сторон) |
| ФАП с.Новобалтачево | - прилегающая территория |
| ФАП с.Новые Карьявды | - прилегающая территория |
| ФАП с.Нижние Карьявды | - прилегающая территория |
| школа –дет. сад с.Новые Карьявды, почта, Сбербанк, бухгалтерия СПК « Волга», СДК с.Новые Карьявды, СК с.Нижние Карьявды | - прилегающая территория от перекрестка с.Новые Карьявды до села ( с двух сторон) |